## Slide 2: Preliminary Phase
The Preliminary Phase prepares an organization to undertake successful Enterprise Architecture projects.
Notes: تقوم المرحلة الأولية بإعداد منظمة للقيام بمشاريع بنية مؤسسية ناجحة.

## Slide 3: Preliminary Phase (objectives)
Determine the Architecture Capability desired by the organization:
 Review the organizational context for conducting Enterprise Architecture
 Identify and scope the elements of the enterprise organizations affected by the Architecture Capability
 Identify the established frameworks, methods, and processes that intersect with the Architecture Capability
 Establish Capability Maturity target
Notes: تحديد القدرة المعمارية التي تريدها المنظمة:
 مراجعة السياق التنظيمي لإجراء هندسة المؤسسة
تحديد ونطاق عناصر مؤسسات المؤسسات المتأثرة بالقدرة المعمارية 
تحديد الأطر والأساليب والعمليات المعمول بها التي تتقاطع مع "القدرة المعمارية"
 تحديد هدف "نضج القدرات"

## Slide 4: Preliminary Phase (objectives)
Establish the Architecture Capability:
 Define and establish the Organizational Model for Enterprise Architecture
 Define and establish the detailed process and resources for Architecture Governance
 Select and implement tools that support the Architecture Capability
 Define the Architecture Principles
Notes: نشاء القدرة المعمارية:
 تحديد وإنشاء النموذج التنظيمي لبنية المؤسسة
تحديد وتأسيس العملية التفصيلية والموارد لإدارة الهندسة المعمارية
تحديد وتنفيذ الأدوات التي تدعم "القدرة المعمارية"  تحديد مبادئ العمارة

## Slide 5: Preliminary Phase (steps)
 Scope the enterprise organizations impacted
Confirm governance and support frameworks
 Define and establish the Enterprise Architecture team and organization
 Identify and establish Architecture Principles
Tailor the TOGAF framework and, if any, other selected architecture frameworks
 Develop strategy and implementation plans for tools and techniques
Notes: تحديد نطاق مؤسسات المؤسسة التي تأثرت تأكيد أطر الحوكمة والدعم
تحديد وتأسيس فريق هندسة المؤسسة وتنظيمها
 تحديد وإنشاء مبادئ الهندسة المعمارية قم بتخصيص إطار عمل TOGAF وأطر معمارية أخرى مختارة ، إن وجدت
 وضع إستراتيجية وخطط تنفيذية للأدوات والتقنيات

## Slide 6: Preliminary Phase (inputs)
 The TOGAF Library
 Other architecture framework(s)
 Board strategies, business plans, business strategy, IT Strategy, business principles, business goals, and business drivers
 Major frameworks operating in the business
Governance and legal frameworks
 Architecture Capability
 Partnership and contract agreements
Notes: مكتبة
TOGAF  أطر معمارية أخرى
 إستراتيجيات مجلس الإدارة ، وخطط العمل ، وإستراتيجية العمل ، وإستراتيجية تكنولوجيا المعلومات ، ومبادئ العمل ، وأهداف العمل ، ومحركات الأعمال  الأطر الرئيسية العاملة في الأعمال التجارية الحوكمة والأطر القانونية
القدرة المعمارية 
اتفاقيات الشراكة والعقود

## Slide 7: Preliminary Phase (inputs)
 Existing organizational model for Enterprise Architecture.
 Existing architecture framework, if any, including:
Architecture method
Architecture content
Configured and deployed tools
Architecture Principles
Architecture Repository
Notes: النموذج التنظيمي الحالي لهندسة المشاريع.
 إطار عمل معماري قائم ، إن وجد ، بما في ذلك
: طريقة العمارة
محتوى معماري
أدوات تم تكوينها ونشرها
مبادئ العمارة
مستودع العمارة

## Slide 8: Preliminary Phase (outputs)
 Organizational Model for Enterprise Architecture
 Tailored Architecture Framework, including Architecture Principles
 Initial Architecture Repository Restatement of, or reference to, business principles, business goals, and business drivers
 Request for Architecture Work
 Architecture Governance Framework
Notes: النموذج التنظيمي لهندسة المشاريع
 إطار معماري مخصص ، بما في ذلك مبادئ العمارة
إعادة صياغة مستودع العمارة المبدئية أو الرجوع إلى مبادئ العمل وأهداف العمل ومحركات الأعمال
طلب عمل معماري
 إطار حوكمة العمارة

## Slide 9: Phase A: Architecture Vision
Phase A
is about project establishment and initiates an iteration of the architecture development cycle, setting the scope, constraints, and expectations for the iteration.
It is required in order to validate the business context and to create the approved Statement of Architecture Work.
Notes: المرحلة أ يتعلق بإنشاء المشروع ويبدأ في تكرار دورة تطوير الهندسة المعمارية ، وتحديد النطاق والقيود والتوقعات للتكرار.
مطلوب من أجل التحقق من صحة سياق الأعمال وإنشاء بيان العمل الهندسي المعتمد.

## Slide 10: Architecture Vision(objectives)
Develop a high-level aspirational vision of the capabilities and business value to be delivered as a result of the proposed Enterprise Architecture
Obtain approval for a Statement of Architecture Work that defines a program of works to develop and deploy the architecture outlined in the Architecture Vision
Notes: تطوير رؤية طموحة عالية المستوى للقدرات وقيمة الأعمال التي سيتم تسليمها كنتيجة لهيكل المؤسسة المقترح الحصول على الموافقة على "بيان العمل المعماري" الذي
يحدد برنامج الأعمال لتطوير ونشر البنية الموضحة في رؤية الهندسة المعمارية

## Slide 11: Architecture Vision(steps)
 Establish the architecture project Identify stakeholders, concerns, and business requirements
 Confirm and elaborate business goals ,business drivers, and constraints
 Evaluate capabilities
 Assess readiness for business transformation
 Define scope
 Confirm and elaborate Architecture Principles, including business principles
Notes: إنشاء مشروع الهندسة المعمارية
تحديد أصحاب المصلحة والمخاوف ومتطلبات العمل
تأكيد وتوضيح أهداف العمل ومحركات الأعمال والقيود
 تقييم القدرات
 تقييم الاستعداد لتحويل الأعمال
 تحديد النطاق
 تأكيد وتفصيل مبادئ الهندسة المعمارية ، بما في ذلك مبادئ العمل

## Slide 12: Architecture Vision(steps)
 Develop Architecture Vision
 Define the Target Architecture value propositions and KPIs
 Identify the business transformation risks and mitigation activities
 Develop Statement of Architecture Work, secure approval
Notes:  تطوير الرؤية المعمارية
 تحديد مقترحات قيمة الهندسة المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية
 تحديد مخاطر تحول الأعمال وأنشطة التخفيف
 وضع "بيان أعمال الهندسة المعمارية" ، الحصول على موافقة آمنة

## Slide 13: Architecture Vision(inputs)
 Request for Architecture Work
 Business principles, business goals, and business drivers
 Organization Model for Enterprise Architecture
 Tailored Architecture Framework, including tailored architecture method, architecture content, Architecture Principles, configured and deployed tools
 Populated Architecture Repository; that is, existing architecture documentation (framework description, architecture descriptions, existing baseline descriptions, etc.)
Notes: طلب عمل معماري
 مبادئ العمل وأهداف العمل ومحركات الأعمال
 النموذج التنظيمي لهندسة المشاريع
 إطار عمل معماري مصمم خصيصًا ، بما في ذلك أسلوب التصميم المصمم خصيصًا ، ومحتوى العمارة ، ومبادئ الهندسة ، والأدوات التي تم تكوينها ونشرها
 مستودع العمارة المأهولة. أي توثيق البنية الحالية (وصف إطار العمل ، أوصاف البنية ، أو أوصاف الأساس الحالية ، وما إلى ذلك)

## Slide 14: Architecture Vision(outputs)
 Approved Statement of Architecture Work
Refined statements of business principles, business goals, and business drivers
 Architecture Principles
 Capability assessment
 Tailored Architecture Framework
 Architecture Vision, including: Refined key high-level stakeholder requirements
Notes: بيان معماري معتمد بيانات مصقولة لمبادئ العمل وأهداف العمل ومحركات الأعمال
 مبادئ العمارة
 تقييم القدرة
 إطار معماري مخصص
رؤية معمارية ، بما في ذلك: متطلبات أصحاب المصلحة رفيعي المستوى الرئيسية المصقولة

## Slide 15: Architecture Vision(outputs)
 Draft Architecture Definition Document, including (when in scope):
Baseline Business Architecture (high-level)
Baseline Data Architecture (high-level)
Baseline Application Architecture (high-level)
Baseline Technology Architecture (high-level)
Target Business Architecture (high-level)
Target Data Architecture (high-level)
Target Application Architecture (high-level)
Target Technology Architecture (high-level)
 Communications Plan
 Additional content populating the Architecture Repository
Notes: سودة وثيقة تعريف العمارة ، بما في ذلك (عندما تكون في النطاق):
هندسة الأعمال الأساسية (عالية المستوى)
هندسة البيانات الأساسية (عالية المستوى)
بنية التطبيق الأساسية (عالية المستوى)
بنية تقنية الأساس (عالي المستوى)
الهدف هندسة الأعمال (عالي المستوى)
هندسة البيانات المستهدفة (عالية المستوى)
هندسة التطبيقات المستهدفة (عالية المستوى) الهدف بنية التكنولوجيا (عالي المستوى)
 خطة الاتصالات محتوى إضافي يملأ مستودع الهندسة المعمارية

## Slide 16: Phase B: Business Architecture
Phase B is about development of Business Architecture; a holistic representation of business capabilities, end-to-end value delivery, information, and organizational structure, along with the relationships to strategies, products, policies, initiatives, and stakeholders.
Notes: المرحلة ب تدور حول تطوير هندسة الأعمال. تمثيل شامل لقدرات العمل ، وتقديم القيمة الشاملة ، والمعلومات ، والهيكل التنظيمي ، جنبًا إلى جنب مع العلاقات مع الاستراتيجيات والمنتجات والسياسات والمبادرات وأصحاب المصلحة.

## Slide 17: Business Architecture (objectives)
Develop the Target Business Architecture that describes how the enterprise needs to operate to achieve the business goals, and respond to the strategic drivers set out in the Architecture Vision in a way that addresses the Statement of Architecture Work and stakeholder concerns
Identify candidate Architecture Roadmap components based upon gaps between the Baseline and Target Business Architectures
Notes: تطوير بنية الأعمال المستهدفة التي تصف كيف تحتاج المؤسسة للعمل لتحقيق أهداف العمل ، والاستجابة للدوافع الإستراتيجية المنصوص عليها في رؤية الهندسة المعمارية بطريقة تعالج بيان عمل الهندسة المعمارية ومخاوف أصحاب المصلحة
حدد مكونات خارطة طريق الهندسة المعمارية المرشحة بناءً على الفجوات بين بنيتي الأعمال الأساسية والهدف

## Slide 18: Business Architecture (steps)
 Select reference models, viewpoints, and tools
 Develop Baseline Business Architecture Description
 Develop Target Business Architecture Description
Perform gap analysis
 Define candidate roadmap components
 Resolve impacts across the Architecture Landscape
 Conduct formal stakeholder review
 Finalize the Business Architecture
 Create Architecture Definition Document
Notes:  حدد النماذج المرجعية ووجهات النظر والأدوات
 تطوير وصف هندسة الأعمال الأساسية
 تطوير وصف هندسة الأعمال المستهدفة قم بإجراء تحليل للفجوات تحديد مكونات خارطة الطريق المرشحة حل التأثيرات عبر المشهد المعماري
 إجراء مراجعة رسمية لأصحاب المصلحة
 استكمال هندسة الأعمال
 إنشاء وثيقة تعريف العمارة

## Slide 19: Business Architecture (inputs)
 Request for Architecture Work Business principles, business goals, and business drivers
 Capability Assessment
 Communications Plan
 Organization Model for Enterprise Architecture
 Tailored Architecture Framework
 Approved Statement of Architecture Work
 Architecture Principles, including business principles, when pre-existing
 Enterprise Continuum
 Architecture Repository
Notes: طلب مبادئ أعمال الهندسة المعمارية وأهداف العمل ومحركات الأعمال
 تقييم القدرة
 خطة الاتصالات
 النموذج التنظيمي لهندسة المشاريع
 إطار معماري مخصص بيان معماري معتمد مبادئ الهندسة المعمارية ، بما في ذلك مبادئ الأعمال ، عندما تكون موجودة مسبقًا
 مؤسسة استمرارية

## Slide 20: Business Architecture (inputs)
 Architecture Vision, including:
Refined key high-level stakeholder requirements
 Draft Architecture Definition Document, including:
Baseline Business Architecture (high-level)
Baseline Data Architecture (high-level)
Baseline Application Architecture (high-level)
Baseline Technology Architecture (high-level)
Target Business Architecture (high-level)
Target Data Architecture (high-level)
Target Application Architecture (high-level)
Target Technology Architecture (high-level)
Notes: الرؤية المعمارية وتشمل:
مصقول متطلبات أصحاب المصلحة رفيعي المستوى الرئيسية مسودة
وثيقة تعريف العمارة ، بما في ذلك:
هندسة الأعمال الأساسية (عالية المستوى)
هندسة البيانات الأساسية (عالية المستوى)
بنية التطبيق الأساسية (عالية المستوى)
بنية تقنية الأساس (عالي المستوى)
الهدف هندسة الأعمال (عالي المستوى)
هندسة البيانات المستهدفة (عالية المستوى)
هندسة التطبيقات المستهدفة (عالية المستوى)
الهدف بنية التكنولوجيا (عالي المستوى)

## Slide 21: Business Architecture (outputs)
 Statement of Architecture Work, updated if necessary
 Validated business principles, business goals, and business drivers
 Refined and updated Architecture Principles, if applicable
 Business Architecture components of an Architecture Roadmap
Notes: بيان الأعمال المعمارية ، محدث إذا لزم الأمر
 التحقق من صحة مبادئ العمل وأهداف العمل ومحركات الأعمال
 مبادئ معمارية مصقولة ومحدثة ، إن وجدت
 مكونات هندسة الأعمال لخارطة طريق معمارية

## Slide 22: Business Architecture (outputs)
 Draft Architecture Definition Document containing content updates:
- Baseline Business Architecture (detailed), if appropriate
- Target Business Architecture (detailed with Business Capabilities, Value Streams, and Organization Map as core artifacts)
- Views corresponding to selected viewpoints addressing key stakeholder concerns
 Draft Architecture Requirements Specification including content updates:
- Gap analysis results
- Technical requirements
- Updated business requirements
Notes: مسودة وثيقة تعريف البنية التي تحتوي على تحديثات المحتوى:
هندسة الأعمال الأساسية (مفصلة) ، إذا كان ذلك مناسبًا
- هندسة الأعمال المستهدفة (مفصلة بإمكانيات الأعمال ، وتدفقات القيمة ، وخريطة المنظمة كأدوات أساسية)
- وجهات النظر المقابلة لوجهات النظر المختارة التي تتناول اهتمامات أصحاب المصلحة الرئيسية
 مسودة مواصفات متطلبات البنية بما في ذلك تحديثات المحتوى:
نتائج تحليل الثغرات
- متطلبات تقنية
- متطلبات العمل المحدثة